EVIDENCE CHAIN

Bộ prompt vibe code cho Gemini

Master prompt và chuỗi prompt P0–P9 theo từng giai đoạn

| Hạng mục | Thông tin |
| --- | --- |
| Dự án | Hệ thống lưu vết bằng chứng trên blockchain (Sepolia) cho tranh chấp tại tòa án |
| Phiên bản | v1.0 – MVP |
| Ngày lập | 27/10/2026 |
| Vai trò soạn | Senior Fullstack Developer (Blockchain) |
| Mục đích sử dụng | Làm đầu vào (context) cho model Gemini hỗ trợ vibe coding và làm tài liệu tham chiếu cho nhóm |

# 1. Mục đích và cách dùng

Tài liệu này là bộ prompt sẵn dùng để vibe code với Gemini theo từng giai đoạn. Cách làm: (1) mở một cuộc hội thoại mới, dán Master Prompt và đính kèm 4 tài liệu 01–04; (2) chạy lần lượt P0 → P9; (3) sau mỗi prompt, chạy code và hoàn thành mục “Tự kiểm tra” rồi mới sang prompt kế tiếp.

Lưu ý Nếu Gemini “quên” bối cảnh ở cuộc trò chuyện dài: mở cuộc mới, dán lại Master Prompt và đính kèm chỉ tài liệu liên quan cùng các tệp code hiện có của giai đoạn đó. Không bao giờ dán khóa riêng thật vào prompt. Chỉ dùng 0xYOUR_TEST_PRIVATE_KEY.

| Prompt | Giai đoạn | Tài liệu đính kèm thêm | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Master | Thiết lập vai trò và luật chơi | 01, 02, 03, 04 | Gemini tóm tắt lại kiến trúc |
| P0 | Khung dự án | 01 (mục 7) | Cây thư mục, tệp rỗng, requirements, package.json |
| P1 | Backend lõi | 02 (mục 4, 6, 7), 03 (Phase 2) | /api/health, DB, logging, middleware |
| P2 | Hash + Blockchain service | 02 (F02, F03), 03 (Phase 3) | hash_service, blockchain_service, script thử |
| P3 | API nghiệp vụ | 02 (mục 3, 5, 8), 03 (Phase 4) | Ký gửi, xác minh, danh sách, nhật ký |
| P4 | Frontend khung | 04 (mục 4, 5), 02 (F09) | Router, Navbar, client, logger, components chung |
| P5 | Trang Ký gửi + Biên nhận | Ảnh wf_01, wf_02 + 04 (6.1, 6.2) | UploadPage hoàn chỉnh |
| P6 | Trang Xác minh | Ảnh wf_03 + 04 (6.3) | VerifyPage hoàn chỉnh |
| P7 | Danh sách + Nhật ký | Ảnh wf_04, wf_05 + 04 (6.4, 6.5) | EvidenceListPage, AuditLogPage |
| P8 | Kiểm thử + README | 01 (mục 12), 03 (Phase 6) | pytest, README, kịch bản demo |
| P9 | Mẫu prompt sửa lỗi | Log lỗi + tệp liên quan | Bản vá nhỏ, không viết lại cả dự án |

# 2. Master Prompt (dán đầu tiên)

MASTER PROMPT

VAI TRÒ Bạn là Senior Fullstack Developer chuyên blockchain. Bạn đang xây dựng "Evidence Chain": ứng dụng web lưu mã băm SHA-256 của tệp bằng chứng lên mạng Ethereum Sepolia (KHÔNG dùng smart contract) để minh bạch giữa các bên trong tranh chấp tòa án, kèm tab xác minh bằng cách tải lại tệp. NGUỒN SỰ THẬT Tôi sẽ đính kèm: (1) PRD tổng quan, (2) Đặc tả tính năng & API, (3) Tutorial triển khai, (4) Hướng dẫn wireframe. Khi có mâu thuẫn, ưu tiên theo thứ tự: Đặc tả API > PRD > Tutorial. Tên trường, đường dẫn API, mã lỗi, tên tệp, trạng thái PHẢI đúng từng ký tự như trong tài liệu. TECH STACK (cố định, không tự đổi) - Backend: Python 3.11, FastAPI, Uvicorn, SQLAlchemy 2 + SQLite, Pydantic v2, pydantic-settings, web3.py v7 (dùng signed.raw_transaction, w3.to_hex), eth-account. - Frontend: React 18 + Vite + JavaScript (JSX), Tailwind CSS v4, react-router-dom, axios, lucide-react. - Mạng: Sepolia, chainId 11155111. Hash: SHA-256, hex chữ thường 64 ký tự. - Dữ liệu on-chain: giao dịch EIP-1559, from = to = ví hệ thống, value = 0, data = hex của "EVD1:<sha256>". QUY TẮC BẮT BUỘC 1. Tuân thủ đúng cấu trúc thư mục (frontend/, backend/app/{api,services,models,schemas,db,core}). 2. Route chỉ nhận/trả dữ liệu; logic nằm trong services/. Chỉ blockchain_service được chạm vào khóa riêng. 3. Khóa riêng và RPC URL chỉ đọc từ biến môi trường (.env). KHÔNG hard-code, KHÔNG log, KHÔNG trả ra API. 4. Băm tệp theo stream 1 MiB, không đọc cả tệp vào RAM. Tệp xác minh KHÔNG được lưu vào storage. 5. Xác minh luôn đọc lại giao dịch trực tiếp từ chain, không chỉ tin CSDL. 6. Mọi request có request_id (header X-Request-ID); ghi app.log, error.log, audit.jsonl và bảng audit_logs. 7. Lỗi API theo đúng định dạng {"error":{"code","message","request_id"}} với mã lỗi trong đặc tả. 8. Mọi chuỗi hiển thị cho người dùng bằng tiếng Việt (UTF-8). Mã nguồn, tên biến bằng tiếng Anh. 9. KHÔNG thêm smart contract, thư viện hay tính năng ngoài phạm vi. Nếu thấy thiếu thông tin, HỎI trước, không đoán. 10. Không bịa API của thư viện. Nếu không chắc về một hàm, nói rõ và đề xuất cách kiểm tra. CÁCH TRẢ LỜI - Làm từng giai đoạn tôi yêu cầu, không làm trước giai đoạn sau. - Trước khi viết code: liệt kê (a) danh sách tệp sẽ tạo/sửa, (b) cách hiểu yêu cầu bằng 5-8 dòng. - Với mỗi tệp: ghi đường dẫn ở dòng riêng, rồi code ĐẦY ĐỦ trong một khối code (không viết "..." hay "giữ nguyên"). - Cuối cùng: lệnh để chạy, và danh sách "Tự kiểm tra" để tôi xác nhận đã chạy đúng. - Đừng giải thích dài dòng kiến thức nền; tập trung vào mã chạy được. Hãy xác nhận bạn đã hiểu bằng cách tóm tắt kiến trúc trong 8 dòng, rồi chờ yêu cầu giai đoạn đầu tiên.

# 3. Chuỗi prompt theo giai đoạn

## P0 – Khung dự án

Đính kèm: Tài liệu 01 mục 7 (cây thư mục)

Prompt P0 (sao chép nguyên khối)

GIAI ĐOẠN P0 – KHUNG DỰ ÁN. Dựa trên "Cấu trúc thư mục mã nguồn" trong PRD, hãy: 1. Liệt kê các lệnh shell tạo toàn bộ thư mục và tệp rỗng (kèm __init__.py). 2. Viết backend/requirements.txt, backend/.env.example (đầy đủ biến như Đặc tả mục 7), .gitignore gốc. 3. Viết frontend/package.json cần thiết (Vite, React, Tailwind v4, axios, react-router-dom, lucide-react), vite.config.js có proxy /api -> http://localhost:8000, index.css, frontend/.env.example. 4. Viết README.md gốc với 10 lệnh cài đặt và chạy. Chưa viết logic nghiệp vụ.

## P1 – Backend lõi

Đính kèm: Tài liệu 02 mục 4, 6, 7; tài liệu 03 Phase 2

Prompt P1 (sao chép nguyên khối)

GIAI ĐOẠN P1 – BACKEND LÕI. Viết đầy đủ: app/config.py, app/core/{logging_config.py, middleware.py, errors.py}, app/db/session.py, app/models/{evidence.py, audit_log.py}, app/schemas/*.py, app/services/audit_service.py, app/api/{routes_health.py, routes_logs.py}, app/main.py. Yêu cầu: - Đúng cột và kiểu dữ liệu ở Đặc tả mục 6. Lưu thời gian UTC. - AppError(code, message, status) và exception handler trả đúng định dạng lỗi chuẩn (Đặc tả 4.1) kèm request_id. - audit_service.log(event, evidence_id=None, level="INFO", details=None) ghi đồng thời vào audit.jsonl và bảng audit_logs. - /api/health gọi blockchain_service.check_connection() nếu đã có; hiện chưa có thì trả mock và ghi TODO rõ ràng. - GET /api/audit-logs có lọc event, evidence_id, level, limit; POST /api/logs/client trả 204. Cuối cùng: lệnh chạy và 3 bước tự kiểm tra.

## P2 – Hash + Blockchain service

Đính kèm: Tài liệu 02 (F02, F03, F04, mục 8); tài liệu 03 Phase 3 (mã tham chiếu)

Prompt P2 (sao chép nguyên khối)

GIAI ĐOẠN P2 – HASH VÀ BLOCKCHAIN. Dùng ĐÚNG mã tham chiếu hash_service.py và blockchain_service.py trong tài liệu 03 Phase 3 làm nền. Chỉ được sửa nếu phát hiện lỗi; nếu sửa, hãy nêu rõ chỗ sửa và lý do. Việc cần làm: 1. Rà soát mã tham chiếu theo web3.py v7 và báo các điểm không chắc chắn (nếu có). 2. Hoàn thiện hai tệp, thêm log (logger "blockchain") và audit TX_SENT/TX_FAILED ở nơi gọi. 3. Viết scripts/try_anchor.py (gửi 1 hash, chờ xác nhận, đọc lại, in "Khớp? True/False"). 4. Viết tests/test_hash.py: vector "abc" = ba7816bf8f01cfea414140de5dae2223b00361a396177a9cb410ff61f20015ad, tệp rỗng -> EMPTY_FILE, vượt giới hạn -> FILE_TOO_LARGE, so khớp với hashlib trên tệp ngẫu nhiên 5 MB. Không thay đổi định dạng dữ liệu on-chain "EVD1:<sha256>".

## P3 – API nghiệp vụ

Đính kèm: Tài liệu 02 mục 3, 5, 8; tài liệu 03 Phase 4; mã P1, P2 hiện có

Prompt P3 (sao chép nguyên khối)

GIAI ĐOẠN P3 – API NGHIỆP VỤ. Dựa trên mã P1 và P2 hiện có (tôi sẽ dán bên dưới), viết: - app/services/evidence_service.py: create_evidence, get, list, retry, confirm_in_background, resume_pending. - app/services/verify_service.py: verify() theo Đặc tả F06 và pseudo-code ở Tutorial 4.2. - app/api/routes_evidence.py (POST/GET/list/receipt/retry) và app/api/routes_verify.py. - Cập nhật main.py: include router, gọi resume_pending() khi startup. Yêu cầu chặt: - Response đúng từng trường như Đặc tả 5.2, 5.3, 5.5. evidence_id dạng EV-YYYYMMDD-XXXXXX. - Xử lý trùng hash theo Đặc tả mục 8.2. Tên tệp lưu = sha256, không dùng tên người dùng. - BackgroundTasks mở phiên DB riêng, không dùng lại session của request. - Ghi đủ audit: UPLOAD_RECEIVED, HASH_COMPUTED, DUPLICATE_DETECTED, TX_SENT, TX_CONFIRMED, TX_FAILED, VERIFY_REQUESTED, VERIFY_RESULT, RECEIPT_DOWNLOADED, RETRY_REQUESTED. - Verify: KHÔNG lưu tệp; luôn gọi read_anchor để lấy hash on-chain. Cuối cùng cho tôi 6 lệnh curl hoặc các bước Swagger để tự kiểm tra AC1, AC5, AC6, AC7.

## P4 – Frontend khung

Đính kèm: Tài liệu 04 mục 4, 5; tài liệu 02 (F08, F09)

Prompt P4 (sao chép nguyên khối)

GIAI ĐOẠN P4 – FRONTEND KHUNG. Viết: src/main.jsx, App.jsx (router: "/", "/verify", "/evidence", "/logs"), components/Navbar.jsx (có chỉ báo mạng gọi /api/health mỗi 30 giây), api/client.js (axios + interceptor chuẩn hóa lỗi {code,message,requestId} và log), utils/logger.js (console + POST /api/logs/client cho lỗi), utils/format.js (rút gọn hash, dung lượng, thời gian UTC và GMT+7), hooks/useCopy.js, và các component: HashDisplay, StatusBadge, Toast, Stepper, FileDropzone. Bám design tokens và kích thước ở tài liệu 04 mục 4–5. Tailwind v4. Responsive từ 360 px. Mỗi trang tạm thời chỉ cần tiêu đề (placeholder). Chưa làm logic trang.

## P5 – Trang Ký gửi + Biên nhận

Đính kèm: Ảnh wf_01_upload.png, wf_02_receipt.png; tài liệu 04 mục 6.1, 6.2; tài liệu 02 F01, F04, F05

Prompt P5 (sao chép nguyên khối)

GIAI ĐOẠN P5 – TRANG KÝ GỬI VÀ BIÊN NHẬN. Bước 1: nhìn 2 ảnh wireframe đính kèm và mô tả bằng chữ cách bạn hiểu bố cục (theo số chú thích). Chờ tôi xác nhận. Bước 2 (sau khi tôi nói "OK"): viết src/pages/UploadPage.jsx, components/ReceiptCard.jsx, api/evidenceApi.js, hooks/usePollEvidence.js. Yêu cầu: - Form: case_code*, title*, submitted_by*, description; validate như Đặc tả F01 ngay trên giao diện. - Dropzone chọn 1 tệp; preview ảnh/audio/video; thanh tiến trình tải lên. - Sau khi gửi: Stepper 4 bước + poll mỗi 3 giây tới CONFIRMED/FAILED; hiển thị biên nhận đầy đủ. - Biên nhận: nút sao chép, link Etherscan, tải JSON (GET /api/evidence/{id}/receipt), "Đi tới Xác minh" điền sẵn Evidence ID (dùng query ?evidence_id=...), cảnh báo giữ tệp gốc, 3 biến thể PENDING/FAILED/duplicate. - Mọi lỗi API hiển thị bằng Toast với message tiếng Việt theo microcopy (tài liệu 04 mục 9).

## P6 – Trang Xác minh

Đính kèm: Ảnh wf_03_verify.png; tài liệu 04 mục 6.3; tài liệu 02 F06 và mục 5.5

Prompt P6 (sao chép nguyên khối)

GIAI ĐOẠN P6 – TRANG XÁC MINH. Bước 1: mô tả cách bạn hiểu wireframe, chờ tôi "OK". Bước 2: viết src/pages/VerifyPage.jsx, components/VerifyResultBanner.jsx, api/verifyApi.js. Yêu cầu: - Đọc query ?evidence_id= để điền sẵn. Hai ô tùy chọn: evidence_id, tx_hash (validate 0x + 64 hex). - Hiển thị đủ 5 trạng thái VERIFIED, MISMATCH, NOT_FOUND, PENDING, INVALID_ANCHOR với màu, biểu tượng, thông điệp theo tài liệu 04. - Bảng so sánh 2 cột: hash của tệp vừa tải và hash trên blockchain; với MISMATCH tô đỏ các ký tự khác nhau. - Hiển thị Evidence ID, block, tx hash (link Etherscan), mốc thời gian "tệp tồn tại muộn nhất vào …". - Có trạng thái loading khi đang băm (tệp lớn), nút "Kiểm tra tệp khác".

## P7 – Danh sách + Nhật ký

Đính kèm: Ảnh wf_04_list.png, wf_05_logs.png; tài liệu 04 mục 6.4, 6.5; tài liệu 02 F07, F08

Prompt P7 (sao chép nguyên khối)

GIAI ĐOẠN P7 – DANH SÁCH VÀ NHẬT KÝ. Viết src/pages/EvidenceListPage.jsx (tìm kiếm debounce 400 ms, lọc case_code/status, phân trang, Drawer chứa ReceiptCard, menu hành động) và src/pages/AuditLogPage.jsx (lọc event/level/evidence_id/limit, làm mới tay + tự động 10 giây, mở rộng hàng xem JSON chi tiết). Có skeleton loading, trạng thái rỗng, trạng thái lỗi có nút thử lại. Trên mobile bảng Danh sách chuyển thành danh sách thẻ.

## P8 – Kiểm thử và README

Đính kèm: Tài liệu 01 mục 12; tài liệu 03 Phase 6

Prompt P8 (sao chép nguyên khối)

GIAI ĐOẠN P8 – KIỂM THỬ VÀ HOÀN THIỆN. 1. Viết tests/test_api.py dùng FastAPI TestClient và MOCK BlockchainService (không gửi giao dịch thật), phủ: ký gửi -> CONFIRMED -> verify VERIFIED; verify tệp đã sửa -> NOT_FOUND; trùng hash -> duplicate=true; tệp rỗng, quá lớn, sai đuôi; INVALID_ANCHOR khi from khác ví hệ thống. 2. Hoàn thiện README.md: giới thiệu, sơ đồ, cài đặt, biến môi trường, chạy, test, kịch bản demo 5 phút theo AC1-AC9, cảnh báo bảo mật khóa riêng, giới hạn pháp lý/kỹ thuật (testnet). 3. Rà soát toàn bộ code theo "Quy tắc bắt buộc" trong Master Prompt và liệt kê các điểm chưa tuân thủ (nếu có).

## P9 – Mẫu prompt sửa lỗi (dùng khi gặp lỗi)

Đính kèm: Log lỗi, tệp liên quan, tài liệu tương ứng

Prompt P9 (sao chép nguyên khối)

SỬA LỖI. Hiện tượng: <mô tả ngắn, bước tái hiện> Kết quả mong đợi (theo Đặc tả mục <số>): <...> Log / lỗi đầy đủ (đã che khóa và API key): <dán> Tệp liên quan (nguyên văn hiện tại): <dán> Yêu cầu: (1) nêu NGUYÊN NHÂN GỐC trong 3 dòng, (2) chỉ sửa các tệp cần thiết và đưa toàn bộ nội dung tệp sửa, (3) không đổi API/tên trường/cấu trúc thư mục, (4) cho tôi cách kiểm tra đã hết lỗi.

# 4. Quy tắc làm việc hiệu quả với Gemini

- Một giai đoạn một lần: yêu cầu quá lớn dễ làm model cắt code hoặc bịa. Nếu câu trả lời bị cắt, gõ “tiếp tục từ tệp <tên>”.

- Dán code hiện có khi sang giai đoạn mới: model không tự nhớ chính xác tên hàm đã viết ở giai đoạn trước.

- Bắt buộc chạy thử sau mỗi giai đoạn: lỗi nhỏ ở backend sẽ nhân lên khi làm frontend.

- Khóa chặt phiên bản thư viện: nếu model dùng API cũ (ví dụ rawTransaction), nhắc “web3.py v7: dùng raw_transaction”.

- Dùng ảnh wireframe cho giao diện: mỗi lần một ảnh, kèm bảng chú thích; yêu cầu mô tả bố cục trước khi code.

- Giữ nguyên hợp đồng API: nếu cần đổi, sửa tài liệu 02 trước rồi mới yêu cầu sửa code.

- Commit Git sau mỗi giai đoạn đạt kiểm tra để quay lại được khi model làm hỏng.

# 5. Danh sách rà soát đầu ra của Gemini

| # | Kiểm tra | Cách kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Không có khóa riêng/RPC key hard-code | Tìm chuỗi 0x dài 64 hex, alchemy.com/v2/ trong code |
| 2 | Dùng signed.raw_transaction, w3.to_hex | Tìm kiếm trong blockchain_service.py |
| 3 | Băm theo stream, không await file.read() cả tệp | Đọc hash_service.py |
| 4 | Verify không lưu tệp và đọc lại từ chain | Đọc verify_service.py |
| 5 | Có request_id trong log và header phản hồi | Gọi API, xem app.log |
| 6 | Mã lỗi, tên trường khớp đặc tả | Đối chiếu Swagger với tài liệu 02 |
| 7 | Không đổi cấu trúc thư mục | So sánh với tài liệu 01 mục 7 |
| 8 | Giao diện khớp wireframe | Đối chiếu bảng chú thích tài liệu 04 |